Plan de pruebas v1

Proyecto de prueba: Sistema bancario web ParaBank (https://parabank.parasoft.com/parabank), utilizado para validar funcionalidades de registro de usuarios, autenticación, gestión de cuentas, transferencias de fondos y pagos de servicios

# 1. Identificación

| Proyecto | ParaBank (sitio de práctica) |
| --- | --- |
| Autor | Cristian Ruiz |
| Versión y fecha | V1-19/10/2026 |
| Archivo | docs/docs_prueba_plan-de-pruebas-v1.md (en tu repositorio) |

# 2. Objetivo y alcance

Objetivo: Verificar que las funcionalidades principales del sistema ParaBank operen correctamente mediante la ejecución de casos de prueba funcionales sobre los módulos de autenticación, registro de usuarios, consulta de cuentas, transferencias de fondos, pagos de servicios e historial de transacciones. Asimismo, validar que el sistema gestione adecuadamente datos válidos e inválidos, mostrando mensajes coherentes y actualizando la información financiera de forma consistente

| Alcance | Elementos y motivo |
| --- | --- |
| Dentro del alcance | • Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas. • Validación de campos obligatorios en el proceso de autenticación. • Registro de nuevos usuarios y validación de usuarios existentes. • Consulta de cuentas y visualización de saldos. • Verificación de consistencia de saldos después de operaciones bancarias. • Transferencias entre cuentas con montos válidos. • Validación de transferencias con montos inválidos (saldo insuficiente y monto cero). • Actualización de saldos luego de transferencias realizadas. • Pago de servicios con información válida. • Descuento correcto del saldo después del pago de servicios. • Registro y visualización de movimientos en el historial de transacciones. |
| Fuera del alcance | • Pruebas de rendimiento, estrés o carga del sistema, debido a que el proyecto se enfoca únicamente en pruebas funcionales. • Pruebas de seguridad avanzada (inyección SQL, vulnerabilidades OWASP, cifrado de datos o pruebas de penetración). • Compatibilidad con distintos navegadores, dispositivos móviles o sistemas operativos, ya que las pruebas fueron ejecutadas únicamente en el entorno definido para el proyecto. • Integración con sistemas bancarios externos o procesamiento real de transacciones financieras. • Pruebas de accesibilidad y usabilidad avanzadas, al no formar parte de los objetivos establecidos para la validación funcional. . |

# Justificación: El alcance se definió considerando los flujos críticos de negocio disponibles en ParaBank y los casos de prueba ejecutados (CP-01 al CP-15). Los esfuerzos se concentraron en validar la correcta operación de las funcionalidades bancarias principales y en identificar defectos relacionados con autenticación, registro de usuarios, transferencias, pagos y actualización de información financiera, que representan los procesos más relevantes para la experiencia del usuario.

# 3. Enfoque

| Tipo de prueba | Cómo se realizará |
| --- | --- |
| Casos manuales | Diseñados a partir de los flujos de negocio de ParaBank: login, registro, consulta de cuentas, transferencias, pagos e historial de transacciones. |
| Partición de equivalencia | Uso de datos válidos e inválidos para autenticación, registro de usuarios y operaciones financieras. |
| Valores límite | Validación de escenarios con monto cero y montos mayores al saldo disponible en transferencias |
| Accesibilidad | Las cinco pruebas rápidas: teclado, contraste, texto alternativo, formularios y nombres de enlaces y botones. Lighthouse como apoyo, nunca como veredicto. |
| Validaciones funcionales | Verificación de reglas de negocio como campos obligatorios, usuarios existentes, actualización de saldos y registro de movimientos. |
| Herramientas | Navegador Chrome con herramientas de desarrollo; Jira para la gestión de defectos; Git y GitHub para control de versiones. |

# 4. Criterios de entrada y de salida

| Criterio | Condición verificable |
| --- | --- |
| Entrada | • El entorno de pruebas de ParaBank se encuentra disponible y accesible. • La aplicación carga correctamente en Google Chrome. • Los casos de prueba y requisitos funcionales han sido definidos y revisados. • Los datos de prueba (usuarios, cuentas y transacciones) están disponibles. • Google Chrome y las herramientas de desarrollo (DevTools) están configuradas para las pruebas. • El tablero de Jira está creado para el registro y seguimiento de defectos. • El repositorio en GitHub está disponible y sincronizado mediante Git para el control de versiones. |
| Salida | • Se ejecutó el 100% de los casos de prueba planificados. • Los resultados de las pruebas fueron documentados correctamente. • Los defectos encontrados fueron registrados y clasificados en Jira. • No existen defectos críticos pendientes de resolución. • Los cambios y avances del proyecto fueron actualizados en el repositorio GitHub. • Se elaboró el informe final con los resultados de la ejecución de pruebas. |

# 5. Entorno y datos de prueba

| Entorno | Sitio web público de ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank. Ambiente de pruebas accesible mediante conexión a Internet, con funcionalidades de registro, inicio de sesión, apertura de cuentas, transferencias y pago de servicios. |
| --- | --- |
| Navegador | Google Chrome de escritorio (última versión disponible). Uso de las herramientas de desarrollo de Chrome (DevTools) para inspección de elementos, validación de formularios y monitoreo de peticiones |
| Herramientas | Jira para la gestión y seguimiento de defectos. Git y GitHub para control de versiones y almacenamiento del proyecto de pruebas. |
| Datos de prueba | Usuarios registrados y nuevos usuarios creados durante las pruebas. Datos de ejemplo: nombre (Juan Pérez), dirección (Av. Los Ingenieros 123), ciudad (Lima), estado (Lima), código postal (15001), teléfono (999888777), SSN (123-45-6789), usuario (jperez01), contraseña (Test1234). Variaciones: campos vacíos, datos inválidos, credenciales incorrectas, montos de transferencia válidos e inválidos, cuentas con y sin saldo disponible |

# 6. Roles y cronograma

Ejemplo para un proyecto individual del curso. Las fechas son de muestra: usa las de tu calendario.

| Actividad | Responsable | Fecha de muestra |
| --- | --- | --- |
| Casos manuales v1 | Cristian Ruiz | Semana 2 |
| Sesión exploratoria 1 | Cristian Ruiz | 16 de octubre de 2026 |
| Matriz de trazabilidad y reporte de defectos | Cristian Ruiz | 19 de octubre de 2026 |
| Revisión con un par y entrega | Cristian Ruiz y Pepito | 19 de octubre de 2026 |

# 7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| El sitio ParaBank presenta lentitud o indisponibilidad temporal durante las pruebas. | Repetir la ejecución en otro momento, registrar fecha y hora, y validar si el problema corresponde al entorno o a la funcionalidad probada. |
| Poco tiempo para cubrir todos los casos de prueba planificados. | Priorizar los casos críticos (registro, inicio de sesión, transferencia y apertura de cuentas) y documentar los casos pendientes. |
| Defectos que no se reproducen de manera consistente. | Registrar los pasos exactos, datos utilizados, navegador y evidencia capturada; si no se reproduce, clasificarlo como «No reproducible». |
| Cambios en el entorno de pruebas o comportamiento inesperado del sistema. | Verificar nuevamente la funcionalidad afectada y documentar cualquier variación observada antes de reportar el defecto. |
| Problemas de conexión a Internet durante la ejecución de las pruebas. | Confirmar la estabilidad de la conexión antes de continuar y repetir la prueba para validar el resultado. |
| Evidencias o resultados no registrados adecuadamente. | Capturar pantallas de las incidencias y almacenar las evidencias en el repositorio del proyecto para su posterior revisión. |

# 8. Entregables

- Documento de casos de prueba manuales (docs/casos-manuales-v1).

- Matriz de trazabilidad (docs/matriz-trazabilidad-v1).

- Reporte de al menos 5 defectos documentados (docs/reporte-defectos-v1).

- Notas de las sesiones exploratorias.

# Lista de verificación antes de entregar

- Alcance con al menos 3 elementos dentro y 2 fuera, cada uno con su motivo.

- Criterios de entrada y de salida que se puedan comprobar con un sí o un no.

- Al menos 3 riesgos, cada uno con su mitigación. (por completar)

- Lo que no sabes aparece como «por completar», no inventado.

- Archivo en el repositorio mediante rama y pull request.