# Documento de Alcance de Calidad — PARABANK (modelo Semana 1)

## Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-ALC-001 |
| Proyecto | Toolshop (Practice Software Testing) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 05-oct-2026 |
| Autor | Cristian Ruiz (QA) |
| Revisor | Instructor del curso |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-oct-2026 | Estudiante | Borrador inicial del alcance |
| 1.0 | 05-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

## 1.-Propósito

Este documento define el alcance de las pruebas funcionales para la aplicación web ParaBank, estableciendo los módulos que serán evaluados, los criterios de aceptación, los riesgos identificados y las condiciones necesarias para considerar satisfactorio el proceso de pruebas.

## Objetivo de calidad

Verificar que un cliente pueda acceder de forma segura a su cuenta bancaria, consultar saldos, realizar transferencias entre cuentas, pagar servicios, revisar el historial de movimientos y gestionar sus productos bancarios sin errores funcionales.

Enfoque desde el usuario:

El usuario debe poder administrar sus finanzas de manera confiable, segura y transparente mediante los servicios ofrecidos por la plataforma.

# 2. Sistema bajo prueba

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | ParaBank |
| Tipo de sistema | Banca en línea |
| URL | https://parabank.parasoft.com |
| Versión observada | Versión pública disponible |
| Tecnología | Aplicación web para pruebas funcionales |
| Roles de usuario | Cliente bancario, Administrador |
| Objetivo del Sistema | Gestión de cuentas bancarias y transacciones |

## 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla una transferencia, el dinero puede registrarse de forma incorrecta; si falla el inicio de sesión, el cliente no puede acceder a sus cuentas; si falla la consulta de movimientos, el usuario no puede verificar sus operaciones bancarias.

## Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Registro de usuario | Creación de cuentas y validaciones | Alta | El usuario no puede acceder al sistema |
| M02 | Inicio y cierre de sesión | Autenticación y control de acceso | Alta | Acceso no autorizado o bloqueo de usuarios |
| M03 | Resumen de cuentas | Visualización de cuentas y saldos | Alta | Información financiera incorrecta |
| M04 | Transferencia de fondos | Transferencias entre cuentas | Alta | Pérdida o movimiento incorrecto de dinero |
| M05 | Historial de movimientos | Consulta de transacciones | Alta | El usuario no puede verificar operaciones |
| M06 | Pago de servicios | Registro y ejecución de pagos | Alta | Pagos incorrectos o fallidos |
| M07 | Solicitud de préstamos | Simulación y aprobación de préstamos | Media | Cálculos erróneos o solicitudes inválidas |
| M08 | Actualización de perfil | Modificación de datos personales | Media | Información incorrecta del cliente |
| M09 | Recuperación de credenciales | Recuperación de usuario y contraseña | Media | Imposibilidad de acceso al sistema |
| M10 | Administración | Revisión básica de opciones administrativas visibles | Baja | Impacto limitado en usuarios finales |

## Fuera del alcance

- Pruebas de rendimiento.

- Pruebas de carga y estrés.

- Pruebas de ciberseguridad avanzadas.

- Pruebas de penetración.

- Automatización de pruebas (si el módulo es manual).

- Compatibilidad móvil.

- Pruebas en múltiples navegadores.

- Revisión del código fuente.

- Base de datos e infraestructura.

## 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

ParaBank se prueba desde la perspectiva del usuario final, utilizando únicamente la interfaz web. Por ello, los niveles de prueba considerados son integración, sistema y aceptación, verificando el correcto funcionamiento de los procesos bancarios; el nivel unitario queda fuera del alcance porque no se dispone de acceso al código fuente.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01-M10 | Validación de funcionalidades según requisitos |
| Funcional | Integración | M03-M06 | Verificar intercambio correcto de información entre módulos |
| Funcional | Aceptación | M01-M06 | Simular operaciones bancarias completas del usuario |
| Exploratoria | Sistema | M01-M08 | Identificación de defectos no contemplados |
| Usabilidad | Sistema | M01-M06 | Evaluación de facilidad de uso |
| Regresión | Sistema | M03-M06 | Reejecución de pruebas después de correcciones |

## 5. Entorno, herramientas y datos de prueba:

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente | Entorno público de ParaBank |
| Navegador | Google Chrome actualizado |
| Gestión de código | GitHub |
| Gestión de tareas | GitHub Projects |
| Gestión de defectos | Jira |
| Evidencias | Capturas de pantalla y videos |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Cristian.ad.ruiz@gmail.com | Flujos de registro, inicio de sesión, consulta de cuentas y transferencias |
| Cliente | Cristian.ad.ruiz@gmail.com | Segundo usuario para validar transferencias y comparar comportamientos |
| Administrador | admin | Revisión básica de la página de administración y configuración visible del sistema |

## 6. Criterios de entrada y de salida:

## Criterios de entrada

- Documento de alcance aprobado.

- Acceso disponible a ParaBank.

- Usuarios de prueba creados.

- Casos de prueba diseñados.

- Herramientas de gestión configuradas.

## Criterios de salida

- 100% de ejecución de módulos críticos (M01-M06).

- Casos de prueba ejecutados y documentados.

- Cobertura completa del flujo principal bancario.

- Registro de defectos encontrados.

- Evidencias adjuntas en el repositorio.

- No existen defectos críticos abiertos que impidan operaciones bancarias.

## 7. Riesgos y supuestos:

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Indisponibilidad del sitio | Media | Alta | Reprogramar ejecución |
| R02 | Cambios no documentados en la aplicación | Media | Alta | Actualizar casos de prueba |
| R03 | Datos de prueba insuficientes | Media | Media | Crear cuentas adicionales |
| R04 | Tiempo insuficiente para cobertura total | Alta | Alta | Priorizar módulos críticos |
| R05 | Defectos dependientes entre módulos | Media | Alta | Ejecutar pruebas de integración |

## Supuestos

- La aplicación se encuentra operativa durante las pruebas.

- Las funcionalidades principales permanecerán estables.

- El acceso al entorno de pruebas seguirá disponible.

- Las cuentas de prueba podrán utilizarse durante todo el proyecto.

## 8. Roles y responsabilidades:

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA Tester | Estudiante | Diseño y ejecución de pruebas |
| QA Senior | Estudiante | Elaboración del plan y estrategia |
| Instructor | Revisor | Validación de entregables |

## 9. Entregables y cronograma del Módulo 1:

| Semana | Entregable | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de alcance y repositorio inicial | Alcance de calidad |
| 2 | Casos de prueba manuales | M01-M06 |
| 3 | Plan de pruebas y matriz de trazabilidad | Cobertura funcional |
| 4 | Reporte de defectos y evidencias | Ejecución de pruebas |
| 5 | Informe final de calidad | Cierre del proyecto |

## 10Referencias

• ParaBank: aplicación bajo prueba.

• https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm: portal principal del sistema bancario utilizado para la ejecución de pruebas.

• https://parabank.parasoft.com/parabank/admin.htm: módulo administrativo utilizado para validaciones básicas.

• Parasoft Corporation: plataforma responsable del desarrollo de ParaBank.

• Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.